01 BP 120 Cotonou

BENIN

Tel. : +229 21 31 22 27

www.numerique.gouv.bj

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRETION DE LA DIGITALISATION

NOVEMBRE 2020

L’an deux mil vingt et le lundi 16 novembre a eu lieu à l’Ex- Direction Générale de l’Economie Numérique et de la Poste, la passation de service entre Monsieur Houégnon Geoffroy BONOU, Directeur Général de l’Economie Numérique et de la Poste et Monsieur Boris Rodrigue SEHLOUAN, Directeur de la Digitalisation (DD). La passation a concerné la cession du volet digitalisation à Monsieur Boris Rodrigue SEHLOUAN.

Elle s’est déroulée sous la supervision de Monsieur Eugène ALLEY, Inspecteur Général du Ministère.

Le présent procès-verbal de passation de service est composé des points ci-après :

- Missions assignées à la Direction de la Digitalisation ;

- Point de l’exécution des activités du PTA 2020 de la direction ;

- Point des ressources humaines matérielles et financières ;

- Point des dossiers en instance ;

- Difficultés dans l’exécution des activités ;

- Perspectives.

- Les  missions assignées à la Direction de la Digitalisation.

La direction de la Digitalisation est chargée de :

- superviser la mise en œuvre du programme de gouvernance électronique de l’Etat par l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Administration et la dématérialisation des services publics ;

- promouvoir les plateformes digitales et les solutions numériques ;

- s’assurer de la vulgarisation du schéma directeur national des systèmes d’information et de sa mise en œuvre ;

- contribuer au développement de l’entrepreneuriat numérique ;

- Traitement des demandes d’audience.

Cette direction est créée par arrêté n°011/MND/DC/SGM/CTJ/DAF/CJ/SA/024SGG du 27 août 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des directions techniques du Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Elle est composée, outre le secrétariat, de deux (02) services :

- le Service de l’Administration Electronique et de la Dématérialisation ;

- le Service du Développement des Compétences et Entrepreneuriat Numériques.

- Point de l’exécution des activités du PTA 2020 de la direction

Il est important de rappeler qu’après la scission du Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC), en septembre 2019, en deux ministères à savoir le Ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND) et le Ministère de la Communication et de la Poste (MCP), la Direction Générale de l’Economie Numérique et de la Poste (DGENP) a subi une restructuration organisationnelle à plusieurs niveaux impactant ses activités régaliennes. La DGENP a d’abord dû se séparer de ses attributions postales y compris les ressources humaines et matérielles dédiées à ce volet au sein de la DGENP.  Le décret n°2019-545 du 11 décembre 2019 portant attribution, organisation et fonctionnement du MND, en lieu et place de la DGENP, a prévu comme Direction technique la Direction de la Digitalisation et la Direction du Numérique. En attendant la prise des actes et la nomination des directeurs, l’ex DGENP a continué à mener les activités normalement pour le compte de ces deux directions sans distinction particulière. A cet effet et au titre de 2020, le point des activités réalisées se présente comme suit :

| N° | ACTIVITES INSCRITES AU PTA 2020 | NIVEAU DE REALISATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organisation de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l’Information | Réalisée |
| 2 | Benin Startup Challenge | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés mais non validés par la MND |
| 3 | Elaboration de la stratégie de développement des contenus numériques et audiovisuels | En cours. Avis à Manifestation d’Intérêt infructueux à deux occasions. |
| 4 | Formation mensuelle à l'endroit des startups au niveau de learning Lab | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés mais non validés par la MND |
| 5 | Organisation de la Semaine du Numérique (SENUM) | En cours. TDR des activités devant être à la charge du Budget national élaborés et transmis à la DAF pour mobilisations des ressources |
| 6 | Achat du carburant | Trois trimestres de carburant acquis |

L’EX-DGENP, dans son fonctionnement quotidien, est impliquée dans plusieurs autres activités du secteur au plan national comme international.

- Point des ressources humaines et financières

  - Ressources humaines

Le processus de redéploiement du personnel est en cours au niveau de l’administration du MND pour la répartition efficace des ressources humaines disponibles dans la Direction de la Digitalisation (DD) et la Direction du Numérique (DN).

Toutefois, les détails de l’effectif du personnel de l’ex-DGENP autrement dit des deux directions DD et DN confondues se présente comme suit :

| N° | NOM ET PRENOMS | Bureau | Roles du service | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKPOLI Tchabili Rodolphe le Service du Développement des Compétences et Entrepreneuriat Numériques | A101 | contribuer au développement de l’entrepreneuriat numérique s’assurer de la vulgarisation du schéma directeur national des systèmes d’information et de sa mise en œuvre ; | 0178457845 |
| 2 | AHEHEHINNOU Martial Service de l’Administration Electronique et de la Dématérialisation | A301 | -Traitement des demandes d’audience à la Direction de la digitalisation -Suivi et encadrement des stagiaires de la Direction de la digitalisation. - Traitement des communications à la Direction de la digitalisation; | 0132252525 |

  - Ressources matérielles et financières

## En terme de ressources matérielles, un véhicule leasing immatriculé BN 2776 RB, a été affecté au DGENP. Cette année 2020, la DGENP n’a bénéficié à ce jour d’aucun matériel ni de fourniture de bureau.

## En termes de ressources financières, il ne s’agit que de la dotation du carburant. Le solde disponible au jour de la présente passation de service est d’un million cinq cent cinquante mil (1 550 000) francs CFA de carburant à partager entre les deux directions. Ce qui veut dire qu’il reviendra pour chaque Direction un montant de sept cent soixante-quinze mil (775 000)  de carburant. La quote part de la Direction de la Digitalisation a été remise à son Directeur en présence de l’Inspecteur Général du Ministère.

- Point des dossiers en instance

Il s’agit entre autres de poursuivre :

- L’élaboration de la stratégie de développement des contenus numériques et audiovisuels

- L’Organisation de la SENUM 2020

- Le suivi de l’étude relative à l’élaboration d’un cadre organisationnel et d’un plan d’inspection pour l’organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine des communications électroniques

Autres dossiers courants :

- Membre du comité technique du projet pour le développement du Capital Humain (PCH) conformément à l’arrêté portant Création, Attribution, Organisation et Fonctionnement du Cadre Institutionnel du Projet pour le développement du Capital Humain.

- Participation à la conférence DigitalRH 2020-2025

- Difficultés dans l’exécution des activités

Les difficultés de la direction peuvent se résumer ainsi qu’il suit :

- le manque de personnel engagé pour le travail ; ce qui constitue une limite au meilleur rendement de la direction ;

- manque de formations nécessaires pour le peu de personnel qui anime cette direction afin de renforcer leurs capacités dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes ;

- non déblocage et/ou retard de décaissement des crédits sur le PIP ; ce qui entrave la bonne exécution des activités.

- Non disponibilité des ressources pour mener à temps les activités.

- Difficultés de validation des TDR des activités de la Direction.

- Absence de motivation pour le personnel.

- Perspectives

En ce  qui concerne les perspectives, les efforts devront être concentrés sur :

- Le renforcement des capacités en ressources humaines, matérielles et financières de la direction ;

- La responsabilisation des cadres au sein de chacune des directions nouvelles DD et DN

- Exploration des pistes de motivation et sédentarisation du peu de personnel engagé pour le travail en vue d’éviter la surcharge de travail aux directeurs

- LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS

- PTA 2020 de l’ex-DGENP

- AOF des directions techniques du MND

- TDR et rapports de l’étude relative à l’élaboration d’un cadre organisationnel et d’un plan d’inspection pour l’organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine des communications électroniques

- Projet de PTA 2021 pour la DD ;

- Point  activités startup

01 BP 120 Cotonou

BENIN

Tel. : +229 21 31 22 27

www.numerique.gouv.bj

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRETION DU NUMERIQUE

Mai 2023

L’an deux mil vingt-trois et le ---------------------- a eu lieu à la Direction du Numérique, la passation de service entre Monsieur Houégnon Geoffroy BONOU, Directeur du Numérique sortant et Monsieur ---------------------------, Directeur du Numérique entrant. La passation a concerné la cession de la Direction du Numérique à Monsieur --------------------------.

Elle s’est déroulée sous la supervision de Monsieur Eugène ALLEY, Inspecteur Général du Ministère.

Le présent procès-verbal de passation de service est composé des points ci-après :

- Missions assignées à la Direction du Numérique;

- Point de l’exécution des activités du PTA 2023 de la direction ;

- Point des ressources humaines matérielles et financières ;

- Point des dossiers en instance ;

- Difficultés dans l’exécution des activités ;

- Perspectives.

- Les  missions assignées à la Direction du Numérique.

La Direction du Numérique est chargée de :

- élaborer la politique de développement des infrastructures, des usages et des contenus numériques et s’assurer de la mise en œuvre des stratégies et des réformes y relatifs ;

- contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des accords de coopération;

- veiller à la mise en place des infrastructures numériques de collecte, de communication, de transmission et de la connectivité, y compris en zone rurale ;

- définir le cadre réglementaire nécessaire au développement du numérique ;

- veiller à l’élaboration de la politique et assurer la supervision de la mise en œuvre des stratégies d’accès au service universel des communications électroniques ;

- assurer, en collaboration avec les autres structures de l’Etat, le suivi des indicateurs des réformes relatives à l’économie numérique ;

- veiller à une gestion optimale des ressources rares de l’Etat et à la mise en œuvre des régimes juridiques relatifs au secteur des communications électroniques ;

- Traitement des communications ;

- Traitement des demandes d’audience sur les questions liées au numérique ;

- Suivi des activités de la direction du numérique avec les services de personne responsable des marchés publics.

- veiller à l’égalité et la promotion genre dans le secteur du numérique;

- contribuer à l’appui aux ministères et aux autres structures administratives dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets numériques.

Cette direction est créée par arrêté n°011/MND/DC/SGM/CTJ/DAF/CJ/SA/024SGG du 27 août 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des directions techniques du Ministère du Numérique et de la Digitalisation.

Elle est composée, outre le secrétariat, de trois (03) services :

- le Service des Technologies Numériques et de la Connectivité (STNC);

- le Service des Usages Numériques et des Communications Electroniques SUNCE);

- le Service du Suivi des Réformes et des Indicateurs de l’Economie Numérique (SSRIEN).

- Point de l’exécution des activités du PTA 2023 de la direction

En tant que direction technique du Ministère du Numérique et de la Digitalisation, la Direction du Numérique a inscrit au titre de son Plan de travail Annuel 2023, une dizaine d’activités dont la liste et le niveau d’avancement dans l’exécution figurent dans le tableau qui suit. La dixième activité dénommée « Mise en œuvre d’un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) dans le cadre de réalisation des travaux de construction du réseau métropolitain à fibre optique à Parakou » et qui sera exécutée par appel de fonds en vue du dédommagement de populations affectées par le projet est aussi actuellement en cours.

En ce qui concerne les autres activités, la situation est la suivante :

- cinq (05) ont leurs termes de référence validés et envoyés à la PRMP pour le processus de passation des marchés ;

- dans les quatre (04) activités restantes, deux(02) ont leurs termes de référence en cours de validation tandis que les observations, recommandations et orientations de l’autorité sont en train d’être prises en compte pour le reste.

Aussi, d’autres activités hors PTA sont-elles exécutées par la Direction comme :

- celles entrant dans le volet numérique du « Programme d’Accélération du Développement de la commune de Bantè  (ProSaD) »

- celles  le Projet de Connectivité des communes frontalières du Bénin.

Le point d’exécution des activités inscrites au PTA 2023 de la direction se présente comme suit :

| N° | ACTIVITES INSCRITES AU PTA 2020 | NIVEAU DE REALISATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Préparation de la mise en œuvre de la réforme sur la réglementation du déploiement des réseaux locaux numériques | TDRs validés et fiche de financement élaborée dans SYCOREF; processus de passation en cours au niveau de la PRMP avec le lancement de l’AMI. |
| 2 | Elaboration des textes règlementaires relatifs à la mise en œuvre de la réforme sur la règlementation du déploiement des réseaux locaux numériques pour toute construction à usages professionnels ou collectifs | TDRs validés et fiche de financement élaborée dans SYCOREF; processus de passation en cours au niveau de la PRMP avec le lancement de l’AMI. |
| 3 | Elaboration du guide d'assistance au suivi des infrastructures numériques au profit des RSI | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés et en attente de validation par l’autorité. |
| 4 | Réalisation de benchmark pour la mise en œuvre de camouflage des antennes des opérateurs mobiles dans certaines zones | TDRs validés et fiche de financement élaborée dans SYCOREF; processus de passation en cours au niveau de la PRMP avec le lancement de l’AMI. |
| 5 | Réalisation d'une étude sur la mise en place d'un guichet national et la mise en place de la plateforme pour la déclaration et le suivi des travaux en matière d'infrastructures de télécommunications | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés et en attente de validation par l’autorité. |
| 6 | Elaboration d'un plan de migration de l’IPv4 vers l’IPv6 | TDRs validés et fiche de financement élaborée dans SYCOREF; processus de passation en cours au niveau de la PRMP avec le lancement de l’AMI. |
| 7 | Réalisation d'une étude sur l'optimisation de la consommation électrique relative au réseau TNT | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés et en attente de validation par l’autorité. |
| 8 | Réalisation d'une étude sur l'état des lieux des référentiels et évaluation des usages des socles communs de l'administration publique et des collectivités locales | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés et en attente de validation par l’autorité. |
| 9 | Organisation d'un atelier de formation des cadres sur les technologies émergentes (IA, Big Data, IoT) en partenariat avec les partenaires (GSMA, HUAWEI, INTEL, etc) | Non réalisée. TDR élaborés, pré-validés et en attente de validation par l’autorité. |

La Direction du Numérique, dans son fonctionnement quotidien, est impliquée dans plusieurs autres activités du secteur au plan national comme international.

- Point des ressources humaines et financières

  - Ressources humaines

L’effectif du personnel de la Direction du Numérique se présente comme suit :

| N° | NOM ET PRENOMS | Bureau | Roles du service | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAMADAHO S. Angelo Romaric Service des Technologies Numériques et de la Connectivité (STNC); | A302 | - élaborer la politique de développement des infrastructures, des usages et des contenus numériques et s’assurer de la mise en œuvre des stratégies et des réformes y relatifs - veiller à la mise en place des infrastructures numériques de collecte, de communication, de transmission et de la connectivité, y compris en zone rurale ; - contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des accords de coopération - définir le cadre réglementaire nécessaire au développement du numérique ; - contribuer à l’appui aux ministères et aux autres structures administratives dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets numériques - Suivi et encadrement des stagiaires de la Direction du numérique. | 0166515150 |
| 2 | AKANKOSSI Adébiy Rolland Mariano Service des affaires courantes Direction du numérique | C307 | Gestion des congés Logistique et comptabilité matière de la Direction du numérique | 0137444444 |
| 3 | TOKPA Codjo Romain Service des Usages Numériques et des Communications Electroniques SUNCE); | C306 | - veiller à l’égalité et la promotion genre dans le secteur du numérique; - Traitement des communications de la Direction du numérique; - Traitement des demandes d’audience sur les questions liées au numérique à la direction du numérique; - Suivi des activités de la direction du numérique avec les services de personne responsable des marchés publics. | - 01229229 |

  - Ressources matérielles

## En termes de ressources matérielles, un véhicule leasing immatriculé BN 2776 RB, a été affecté à la Direction du Numérique. Cette année 2023, la DN n’a bénéficié à ce jour d’aucun matériel ni de fourniture de bureau.

## (Voir le détail des ressources matérielles en annexe)

  - Ressources financières

## En termes de ressources financières, il ne s’agit que de la dotation du carburant. Le solde disponible au jour de la présente passation de service est de un million cinq cent cinquante mil (1 550 000) francs CFA de carburant qui a été remise au Directeur du Numérique entrant en présence de l’Inspecteur Général du Ministère.

- Point des dossiers en instance

Il s’agit entre autres de poursuivre :

- L’élaboration de la stratégie de développement des contenus numériques et audiovisuels

- L’Organisation de la SENUM 2020

- Le suivi de l’étude relative à l’élaboration d’un cadre organisationnel et d’un plan d’inspection pour l’organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine des communications électroniques

Autres dossiers courants :

- Membre du comité technique du projet pour le développement du Capital Humain (PCH) conformément à l’arrêté portant Création, Attribution, Organisation et Fonctionnement du Cadre Institutionnel du Projet pour le développement du Capital Humain.

- Participation à la conférence DigitalRH 2020-2025

- Difficultés dans l’exécution des activités

Les difficultés de la direction peuvent se résumer ainsi qu’il suit :

- Manque de matériels de travail (matériels informatiques et fournitures de bureau) pour l’exécution des différentes missions de la direction ;

- le manque de personnel engagé pour le travail ; ce qui constitue une limite au meilleur rendement de la direction ;

- manque de formations nécessaires pour le peu de personnel qui anime cette direction afin de renforcer leurs capacités dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes ;

- Non disponibilité des ressources pour mener à temps les activités.

- Absence de motivation pour le personnel.

- Perspectives

En ce  qui concerne les perspectives, les efforts devront être concentrés sur :

- Le renforcement des capacités en ressources humaines, matérielles et financières de la direction ;

- Le recyclage périodique du personnel sur l’appropriation des différentes plateformes utiles à l’accomplissement des missions de la direction

- Une meilleure responsabilisation des cadres au sein de la Direction du Numérique

- L’Exploration des pistes de motivation et sédentarisation du peu de personnel engagé pour le travail en vue d’éviter la surcharge de travail aux directeurs

- LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS

- PTA 2023 de la Direction

- AOF de ladite direction

- TDR et rapports de l’étude relative à l’élaboration d’un cadre organisationnel et d’un plan d’inspection pour l’organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine des communications électroniques.

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DES SYSTEMES D’INFORMATION DU NUMERIQUE (ASIN)

L'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) est le bras opérationnel de l'État béninois chargé de la mise en œuvre de la stratégie numérique nationale. Créée par le Décret N° 2022-324 du 1er juin 2022, elle est issue de la fusion de quatre anciennes agences sectorielles (ADN, ASSI, ANSSI et ABSU-CEP) afin de centraliser, rationaliser et optimiser les ressources publiques

L'ASIN fonctionne sous une double tutelle ministérielle : [1, 2]

- Tutelle technique : Ministère du Numérique et de la Digitalisation.

- Tutelle financière : Ministère de l'Économie et des Finances

Attributions et Missions Principales

L'ASIN a pour mission globale l'exécution des projets liés au développement des systèmes d’information sécurisés et des infrastructures numériques au Bénin. Ses attributions se déclinent en plusieurs grands axes de compétences :

1. Gestion des Infrastructures et des Services

- Planification et assistance : Accompagner les ministères sectoriels dans la mise en œuvre de leurs projets numériques.

- Plateformes transversales : Conduire le déploiement des outils d'infrastructure et des socles numériques communs à l'ensemble de l'administration publique.

- Aménagement numérique : Contribuer au désenclavement numérique du territoire et assurer le service universel des télécommunications.

2. Sécurité des Systèmes d'Information (Cybersécurité)

- Contrôle et hébergement : Garantir la souveraineté des données de l'État en sécurisant l'hébergement des informations critiques des organismes d'importance vitale (OIV). []

- Suivi de la sécurité numérique : Veiller à l'application des schémas directeurs de sécurité des systèmes d'information et des réseaux dans les secteurs public et privé. [1]

Innovation et Conduite du Changement

- Veille technologique : Piloter l'innovation à l'échelle gouvernementale et suivre les tendances technologiques mondiales.

- Gestion du changement : Accompagner l'intégration et la transformation culturelle nécessaires à l'adoption des solutions de dématérialisation au sein de l'État

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE BENINOISE D’INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (SBIN S.A.)

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A.) est l'opérateur public global de télécommunications du Bénin. Créée en 2018 par le Décret N° 2018-552, l'entreprise a vu ses missions élargies pour dynamiser le secteur de la téléphonie et de l'internet face aux concurrents privés

Role : S’occupe des questions relative au :

- Data center,

- déploiement de la fibre optique sur le territoire national  (Bakbone);

- Réseau RNA

- Réseau RBER